附件 4

专项资金绩效自评报告

为提高老区发展专项资金专项资金使用绩效 福建省民政厅（大财务） 组织对 2019 年度 老区发展专项资金 专项开展绩效评价 。

一 、 项目基本情况

（一）专项基本情况

省革命老区发展专项资金自2019年起专门用于支持老区革命遗址维修维护项目，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行维修维护、设置展示陈列，并开放参观，供广大群众学习、了解老区革命故事，从而发挥革命遗址在发扬红色文化、传承红色基因方面的作用。

（二）主要 成效

老区革命遗址维修维护项目，是为了弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能而开展的，项目完成后能够产生较好的社会效益，并推动老区建设工作的可持续开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.71 分，等级为 优秀 ，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)完成革命遗址修缮维护（展陈）的个数,目标值59,实际完成58,权重10.00,得分9.00,未完成原因：漳平市永福镇龙车村中共龙车红色革命遗址群，由于遗址群遗址牵涉到文物范畴，招标方案委托具有资质单位的设计单位设计并多次评审修改，于2019年度12月下旬招标完成，200万元补助资金在永福 镇政府帐户中，永福镇人民政府作为该项目业主，现正督促中标单位抓紧项目实施，目前项目已动工建设，预计于2020年7月份完成建设。

2、质量指标

1)革命遗址修缮维护的完成程度,目标值100,实际完成91.38,权重15.00,得分13.71,未完成原因：个别项目完成后尚未开展验收工作。

2)革命遗址修缮维护后完成展陈计划的比例,目标值100,实际完成100,权重15.00,得分15.00。

3、时效指标

1)按申报计划的完成时限完成修缮维护（展陈,目标值一年,实际完成一年,权重10.00,得分9.00,未完成原因：龙岩市有一个项目未按计划完成，目前仍在建设。

4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)发挥革命遗址有爱国主义教育功能,目标值14,实际完成389,权重15.00,得分15.00。

2)完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例,目标值100,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

3)完成修缮维护后的革命遗址参观人数比修缮前增长率,目标值10,实际完成40.31,权重10.00,得分10.00。

4)政策知晓率,目标值80,实际完成95.1,权重5.00,得分5.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参观群众对革命遗址修缮维护的满意度,目标值80,实际完成97.8,权重5.00,得分5.00。

2)老区群众对对老区部门工作的满意度,目标值80,实际完成98.39,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、由于基层老区部门人员流动快，尽管每年对扶贫资金在线监管系统进行操作培训，一旦人员变化，仍会出现对系统操作不熟练的情形。

2、目标值设置过高，“革命遗址修缮维护的完成程度”不宜设置为100%，设置该指标为了督促各地加快项目进度，未考虑到已在2019年底前完成建设的项目，尚未开展验收工作的情况。

3、有一个项目由于涉及到革命文物，多次修改招标方案，导致施工进度滞后，未能按项目计划表中的时限要求完成建设，年度目标未能完成。

（二）改进措施

1、1.要求岗位交接时做好传帮带工作；2.已将扶贫资金在线监管系统操作流程转发至各级老区办学习；3.做好与技术人员的沟通和答疑工作。

2、督促相关地区尽快开展项目验收，并将情况及时报省老区办备案。下达2020年专项资金绩效自评表时，将考虑此类情形，下调目标值。

3、督促龙岩市老区部门跟进该项目的实施情况，要求按自评报告中提到的时限（2020年7月底前）完工并通过验收。安排2020年专项资金时，将项目完成情况作为分配因素之一，对龙岩市予以适当扣减。