2020年度省级预算项目绩效自评报告

（老区发展专项资金）

# 一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

省革命老区发展专项资金用于支持老区社会事业（老区革命遗址维修维护）发展，为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行维修维护的补助资金。

2.实施情况总体情况

2020年度安排省革命老区发展专项资金2000万元，其中，福州市165万元、莆田市135万元、漳州市205万元、泉州市225万元、三明市275万元、南平市305万元、龙岩市360万元、宁德市330万元。设区市老区主管部门收到资金后，按项目申请情况将资金分配到有关县（市、区）项目单位，已补助革命遗址项目61个,项目的修缮与展陈工作按时序进度推进。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额2000万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000万元。

省级安排下达金额2000万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000万元。省级执行率100%。

实际支出金额2000万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000万元。实际支出率100%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

推进革命遗址保护利用工作，修缮革命遗址，做好革命遗址布展工作；把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广大干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快推进老区建设发展。

2.阶段性目标实现程度方面

按时序进度开展革命遗址项目的修缮与展陈工作。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。能在预期内完成目标。

# 二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

按资金管理办法要求，资金已完成下拨，目前革命遗址修缮维护工作正有序开展，预计下半年完成年度目标。

2.执行效果情况

本项目执行效果中。资金已下拨，各地按进度推进革命遗址项目的修缮维护工作。

评价等级为中，具体情况如下：

产出指标

1.数量指标

（1）专项资金补助的项目个数,绩效目标值50.00,实际完成值61.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（2）革命遗址修缮维护后对外展陈的数量,绩效目标值10.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年完成展陈。

2.质量指标

项目验收合格率,绩效目标值100.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年完成验收。

3.时效指标

资金资金拨付时效,绩效目标值30.00,实际完成值30.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

效益指标

1.社会效益指标

（1）政策知晓率,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年调查。

（2）革命遗址参观人数比修缮前增长率,绩效目标值10.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年对外开放。

（3）在革命遗址开展爱国主义教育活动,绩效目标值5.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年开展爱国主义教育活动。

（4）完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年对外开放。

满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）对老区部门工作情况的满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年调查。

（2）对项目建设情况的满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年调查。

（二）项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。项目正按时序进度进行中，能如期完成项目建设，产生较好社会效益。

（三）绩效结论

已完成资金拨付，各项革命遗址修缮维护工作正有序进行中，预计能如期完成项目建设，绩效评价等级为“中”。

# 三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

因受到疫情影响，各地革命遗址修缮维护工作进度较往年相对滞后。各地民政部门加强与项目实施单位的联系沟通，督促项目单位抓紧完成革命遗址维护、展陈工作，确保年度目标如期完成。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。